实训反思日志

姓名： 韩锦豪 班级： 信管1602 学号：1608020202

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2019-6-30 | 配置环境、分工、确定当前任务。在开始进行开发的工作之前，提前明确分工、明确任务目标，可以避免在之后的开发过程中出现问题，事半功倍。而且现在距离之前的信息系统分析与设计课程已经比较久了，重新熟悉一下也是很有必要的。 |
| 2019-7-1 | 登录界面前端开发。登录界面的开发其实是比较简单的，之前已经写过很多次了虽然是用不同的语言。这次我自己在网上学到了一种较为巧妙的方式，算是实现了单一页面里的用户身份及内容切换，果然还是要不断学习啊。 |
| 2019-7-2 | 用户界面前端开发。作为微信小程序，用户界面要尽量简洁干净、整齐美观，能够让用户快速获取到所需信息，以及便捷的完成支付操作。居中对齐、字体大小合适、排版整齐，今天的工作完成了。 |
| 2019-7-3 | 用户功能逻辑实现（初步）。在还未连接后端的情况下，要先进行用户这边的功能实现。主要是停车时长和停车费用的计算，先把数据写死，然后完成逻辑部分的代码编写。 |
| 2019-7-4 | 计算停车时长及费用功能的进一步完善，并开始尝试前后端交互。今天尝试了POST方式的数据传输，但一直出现bug，所以没有成功。此外，还将昨天没做好的地方进行了完善。 |
| 2019-7-5 | 前后端交互成功，完成了用户登录、管理员登录、停车费用计算以及缴费的功能。POST传输一直出错，我们转换方式，不钻牛角尖，用较为麻烦的GET方式实现了前后端数据的传输。并一鼓作气调通了大部分功能。所以当遇到困难的时候，不能轻易放弃，可以转换思路，努力解决问题，这就是我今天最大的收获。 |
| 2019-7-6 | 完成了剩余的部分，即管理员查询停车记录的功能。考虑到美观 的需求，查询结果显示在新窗口，而不是原窗口。此外，我们调整了一下其他页面的排版布局，使整个小程序看起来风格统一。 |